# 4: CUSTOS

Plano de Gerenciamento de Custos

Projeto: COGME — Conversor de Ganhos em Moeda Estrangeira Versão: 1.2 Data: 21/09/2026 Autores: Leonardo David Silva Setti (GP), Fabricio de Lima Cabral, Edson Luis Silva Stakeholder-Avaliador: Prof. Dr. Nivaldo Carleto — Fatec Taquaritinga / ADS

## 4.1 IDENTIFICAÇÃO E PROPÓSITO

Este Plano de Gerenciamento de Custos estabelece os mecanismos de governança para assegurar que o projeto COGME seja executado dentro da linha de base de custos aprovada: R$ 0,00 (zero reais).

Fundamentação: Deriva diretamente das Premissas P2 (FOSS absoluto), P6 (hardware adequado) e P9 (separação ontológica TAP ≠ EAP ≠ PDCA), e das Restrições de Custo do TAP (§8.4 e §11), respeitando os Domínios de Planejamento, Medição e Entrega do PMBOK® 7ª edição.

Função ontológica: O plano não duplica a auditoria de licenças (EAP N4.4) nem a seleção de stack (EAP N4.1) — estabelece a governança sobre esses artefatos, garantindo que 100% das ferramentas, bibliotecas e serviços permaneçam dentro do perímetro FOSS/Free Tier ao longo de todo o ciclo de vida.

Domínios PMBOK 7ª: Planejamento (prevenção de desvios de conformidade), Medição (métricas de conformidade como substituição de EVM) e Entrega (garantia de sustentabilidade econômica do produto).

Processo PMBOK 6ª (dicionário, obsolescência assumida conforme Integração §1.2.4): 7.1 Planejar o Gerenciamento de Custos. Os processos 7.2 (Estimar Custos), 7.3 (Determinar Orçamento) e 7.4 (Controlar Custos) são inaplicáveis no sentido tradicional, pois:

- Estimativa: não há custos a estimar (todos os recursos são gratuitos)

- Orçamento: linha de base = R$ 0,00

- Controle: métricas EVM (CPI, VAC) são matematicamente indeterminadas (AC = 0), conforme ADR-003

Trade-off declarado: Abre-se mão da formalidade de estimativa/orçamento em favor de auditoria contínua de conformidade FOSS, alinhado ao Princípio "Foco em Valor" (PMBOK 7ª) e à Restrição TAP §8.4.

## 4.2 ABORDAGEM DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS

O gerenciamento de custos do COGME opera em três camadas de prevenção:

| Camada | Objeto | Mecanismo de Controle | Fonte Canônica |
| --- | --- | --- | --- |
| Preventiva | Seleção de stack e ferramentas | ADR-001 + Fase N4.1 (Seleção e Validação da Stack FOSS) | ADR-001; EAP N4.1 |
| Normativa | Política de licenciamento | Whitelist/blacklist de licenças (§4.5.1) | EAP N1.4 |
| Detectiva | Auditoria de licenças | Fase N4.4 (Auditoria de Licenças) + checklist OSI-approved | EAP N4.4 |

Regra de ouro: Nenhuma ferramenta, biblioteca, API ou serviço pode ser incorporado ao projeto sem:

- Verificação de licença OSI-approved (whitelist §4.5.1)

- Confirmação de plano gratuito suficiente para o MVP acadêmico

- Registro na ADR-001 ou em ADR específica (se mudança de stack)

Hierarquia de resolução de conflitos (aplicada a custos):

- Conformidade FOSS (restrição TAP §8.4)

- Funcionalidade do MVP (TAP §3 — Produto)

- Conveniência técnica (preferência do desenvolvedor)

[FIG-1 — Fluxo de Prevenção de Custos]Inserção obrigatória — Formato: Mermaid flowchart TD

Conteúdo: Fluxograma vertical com três gates sequenciais e anotação sobre change-request. Necessidade real: Materializa visualmente o mecanismo de prevenção de custos, demonstrando ao avaliador que "custo zero" não é ausência de governança, mas governança rigorosa sobre conformidade FOSS.

## 4.3 LINHA DE BASE DE CUSTOS

Conforme TAP §11, a linha de base de custos é:

| Categoria | Valor Aprovado | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Recursos Humanos | R$ 0,00 | Esforço acadêmico voluntário (3 membros) |
| Software e Ferramentas | R$ 0,00 | 100% FOSS ou Free Tier (TAP §3 — Inovação) |
| Infraestrutura e Hospedagem | R$ 0,00 | Ambiente local/homologação (sem cloud paga) |
| Reserva de Contingência | R$ 0,00 | Inaplicável — linha de base zero inviabiliza reserva financeira; riscos de custo mitigados por substituição FOSS (Plano de Riscos, M2) |
| Reserva de Gerenciamento | R$ 0,00 | Inaplicável — mesma razão |
| TOTAL | R$ 0,00 | Linha de base imutável sem CCB |

Regra de imutabilidade: A linha de base só pode ser alterada via change-request + aprovação do CCB (GP como membro único, TAP v3 §1.c) + ADR + comunicação ao Prof. Dr. Nivaldo Carleto no marco subsequente (Integração §1.7.3).

Premissa crítica (P2): A disponibilidade contínua de ferramentas FOSS e Free Tier é assumida como verdadeira. Caso uma ferramenta essencial migre para modelo pago durante o projeto, aciona-se:

- Busca imediata de alternativa FOSS equivalente

- Se inexistente, redução de escopo (remoção da funcionalidade dependente)

- Registro em ADR + lição aprendida

## 4.4 ESTRATÉGIAS DE MEDIÇÃO E CONTROLE

Dada a inaplicabilidade de EVM (Earned Value Management) — formalmente declarada como LEGADO na ADR-003 e na Integração §1.6.2, pois AC = 0 torna CPI e VAC matematicamente indeterminados —, o controle de custos opera por métricas de conformidade:

| Métrica | Fórmula/Definição | Meta | Frequência | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| % Dependências Auditadas | (Dependências com licença verificada / Total de dependências) × 100 | 100% | Por commit (CI, conforme pipeline definido no Plano de Integração) | Pipeline + GP |
| Desvios de Licenciamento | Número de dependências com licença não-OSI ou incompatível | 0 | Contínuo | GP |
| Custo Financeiro Acumulado | Soma de todos os gastos realizados | R$ 0,00 | Semanal | GP (self-report) |
| Alternativas FOSS Mapeadas | Número de ferramentas críticas com ≥1 alternativa FOSS identificada | ≥2 por ferramenta crítica | M2 | Equipe |

Gatilhos de ação corretiva:

- Se % Dependências Auditadas < 100% → bloqueio de merge até auditoria concluída

- Se Desvios de Licenciamento > 0 → remoção imediata da dependência + change-request

- Se Custo Financeiro Acumulado > R$ 0,00 → reembolso imediato pela equipe + lição aprendida

## 4.5 REGRAS DE CONFORMIDADE FOSS

### 4.5.1 Licenças Aprovadas (Whitelist)

Apenas as seguintes licenças são permitidas no projeto COGME, conforme ADR-001 e EAP N1.4:

| Licença | Família | Restrições |
| --- | --- | --- |
| MIT | Permissiva | Nenhuma |
| Apache 2.0 | Permissiva | Nenhuma |
| BSD (2-clause, 3-clause) | Permissiva | Nenhuma |
| GPL v2/v3 | Copyleft | Exige que derivativos também sejam GPL (aceitável para MVP acadêmico) |
| LGPL | Copyleft fraco | Incluída para completude da whitelist FOSS acadêmica; sem uso previsto no MVP |
| ISC | Permissiva | Equivalente à MIT |
| PSF (Python Software Foundation) | Permissiva | Adicionada para Python 3.11 (ADR-001) |
| Public Domain | Domínio público | Adicionada para SQLite (ADR-001) |

Licenças proibidas (Blacklist):

- ❌ Proprietárias / Comerciais

- ❌ Shareware / Freeware (sem código-fonte)

- ❌ Creative Commons (não é licença de software)

- ❌ Licenças "Source Available" não-OSI (ex: SSPL, BSL)

- ❌ Licenças com restrições de uso comercial (violam definição OSI)

### 4.5.2 Governança da Auditoria de Licenças

Delimitação de fronteiras (Área 4 vs Área 5): Este plano estabelece a governança sobre conformidade FOSS (prevenção de custos ocultos por licenciamento inadequado), enquanto o Plano de Qualidade (Área 5) governa testes automatizados, coverage ≥ 80% e UAT (REQ-08 a REQ-10). A auditoria de licenças é compartilhada operacionalmente, mas a definição de whitelist/blacklist e os gatilhos de conformidade pertencem exclusivamente a esta Área de Custos, por derivação direta da Restrição TAP §8.4.

A execução operacional da auditoria de licenças é realizada pela Fase N4.4 da EAP (conforme Plano de Escopo §2.5), fundamentada na Política de Licenciamento da Fase N1.4. Este plano não duplica procedimentos operacionais de auditoria — estabelece a governança sobre N1.4 e N4.4:

| Aspecto de Governança | Definição |
| --- | --- |
| Responsável pela execução | Equipe técnica (conforme EAP N4.4) |
| Responsável pela supervisão | GP |
| Frequência mínima | Por marco (M1–M4) + revalidação a cada nova dependência |
| Artefato de saída | /docs/dependencias/registro.md (conforme EAP N4.4) |
| Critério de aceite | 100% das dependências com licença OSI-approved verificada |
| Gatilho de escalation | Qualquer dependência não-conforme → change-request imediato (Integração §1.7) |

Matriz de Rastreabilidade de Dependências] Formato: Tabela

| Dependência | Versão | Licença | Conformidade | EAP N1.4/N4.4 | ADR-001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FastAPI | ≥0.100 | MIT | ✅ | N4.4 | ✅ |
| SQLite | 3.x | Public Domain | ✅ | N4.4 | ✅ |
| WeasyPrint | ≥59.0 | BSD-3 | ✅ | N4.4 | ✅ |
| pytest | ≥7.0 | MIT | ✅ | N4.4 | ✅ |
| GitHub Actions | Free Tier | Proprietário gratuito | ✅ | N1.4 | ✅ |
| llama.cpp | 0.4.0-dev | MIT | ✅ | N4.4 | ✅ |

Conteúdo: Tabela visual com 6 exemplos reais da stack, usando ícones ✅ para conformes. Necessidade real: Demonstra ao avaliador que "custo zero" é auditável e rastreável, não apenas declarado.

## 4.6 GESTÃO DE MUDANÇAS DE CUSTOS

Qualquer alteração que possa impactar a linha de base de custos (mesmo que o impacto seja R$ 0,00) segue o fluxo do Plano de Integração §1.7:

| Tipo de Mudança | Exemplo | Nível de Formalidade |
| --- | --- | --- |
| Adição de dependência FOSS | Incluir biblioteca httpx para chamadas HTTP assíncronas | Registro em commit + atualização de /docs/dependencias/registro.md |
| Troca de ferramenta FOSS | Substituir FastAPI por Flask | ADR específica (gatilho G2 — irreversibilidade prática) |
| Mudança de licença de dependência existente | Biblioteca X migra de MIT para licença proprietária | change-request + substituição imediata + ADR |
| Violação acidental de conformidade | Dependência com licença não-OSI incorporada sem auditoria | change-request + remoção + lição aprendida |

Regra de escalation: Se uma dependência crítica (ex: FastAPI, SQLite) mudar de licença para não-FOSS durante o projeto, e não houver alternativa viável:

- GP aciona change-request imediato

- Avalia redução de escopo (remoção da funcionalidade dependente)

- Comunica ao Prof. Dr. Nivaldo Carleto no marco subsequente

- Registra como risco materializado (Plano de Riscos, M2)

## 4.7 PREMISSAS E RESTRIÇÕES APLICÁVEIS

Premissas:

- P2 (FOSS absoluto): Todas as ferramentas necessárias estão disponíveis sob licenças OSI-approved

- P6 (Hardware adequado): Não há necessidade de infraestrutura de nuvem paga

- P9 (Separação ontológica): O TAP é referência autorizativa congelada; este plano é leitura operacional que pode divergir textualmente sem constituir correção do TAP

- PA-C1 (Free Tier sustentável): APIs e serviços gratuitos (ex: GitHub Actions Free Tier) permanecem disponíveis durante todo o ciclo de vida

Restrições:

- TAP §8.4: Proibição absoluta de aquisições pagas

- TAP §11: Linha de base de custos = R$ 0,00 (imutável sem CCB)

- TAP §3 (Inovação): 100% das ferramentas devem ser FOSS ou Free Tier

## 4.8 CONDIÇÕES DE FRACASSO E ESCALATION

Derivadas do TAP §3.3, com distinção entre gatilhos de alerta preventivo (internos) e condições formais de fracasso (TAP):

| Tipo | Gatilho | Limiar | Ação | Base |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alerta preventivo | Dependências não-OSI detectadas | > 5% | Auditoria emergencial + substituição ≤ 48h | GP (interno) |
| Fracasso formal | Dependências incompatíveis com FOSS | > 30% | Condição de não sucesso do projeto | TAP §3.3.e |
| Alerta preventivo | Custo financeiro > R$ 0,00 | Qualquer valor | Reembolso imediato + lição aprendida | GP (interno) |
| Alerta preventivo | Dependência crítica sem alternativa FOSS | 1 ocorrência | Redução de escopo + ADR ≤ 72h | GP + CCB |
| Fracasso formal | Falha na auditoria em 2 marcos consecutivos | 2 marcos | Revisão de processo + treinamento | GP |

Nota de reconciliação (NC-C2): O limiar de 5% é um gatilho de alerta preventivo interno, mais restritivo que a condição formal de fracasso do TAP §3.3.e (30%). A intenção é detectar desvios precocemente, permitindo ação corretiva antes que o limiar formal seja atingido. Trade-off: maior rigor operacional em troca de margem de segurança.

## 4.9 DECLARAÇÃO DE RASTREABILIDADE

| Seção | Origem no TAP | Domínio PMBOK 7ª | Processo PMBOK 6ª |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 (Propósito; freeze) | §11 + §8 + Premissa P9 | Planejamento + Entrega | 7.1 |
| 4.2 (Abordagem) | §3 (Inovação) + §8 + EAP N1.4, N4.1 | Abordagem de Desenvolvimento | 7.1 |
| 4.3 (Linha de Base) | §11 (Orçamento Zero) | Planejamento | 7.3 |
| 4.4 (Métricas) | §3 (Métricas) + §11 + ADR-003 | Medição | 7.4 (substituição) |
| 4.5 (Conformidade FOSS) | §3 (Inovação) + §8 + ADR-001 | Entrega | 8.3 (controle aplicado) |
| 4.6 (Mudanças) | §3.3 + §10 + Integração §1.7 | Incerteza | 4.6 + 7.4 |
| 4.8 (Fracasso) | §3.3.e (30%) + §3.2.b | Incerteza + Entrega | 7.4 |

Verificação: 100% das seções possuem rastreabilidade a ao menos uma premissa, restrição ou objetivo SMART do TAP.

## 4.10 NOTAS DE CONTEXTO E REGISTRO DE SANEAMENTO DOS ARTEFATOS VIVOS

NC-C1 — Inaplicabilidade de Processos 7.2–7.4 do PMBOK 6ª: Este plano declara formalmente que os processos "Estimar Custos" (7.2), "Determinar Orçamento" (7.3) e "Controlar Custos" (7.4) são inaplicáveis no sentido tradicional, pois a linha de base é R$ 0,00. O plano substitui estes processos por: (a) governança sobre conformidade FOSS (N1.4 + N4.4), (b) prevenção de desvios de licenciamento, (c) métricas de conformidade (§4.4). Esta substituição é fundamentada na ADR-003 (EVM LEGADO) e é defensável academicamente pelo Domínio de Medição do PMBOK 7ª (métricas adaptadas ao contexto) e pela Restrição TAP §11.

NC-C2 — Delimitação de Fronteiras (Área 4 vs Área 5 vs Escopo): A Fase N1.4 (Política de Licenciamento FOSS) e a Fase N4.4 (Auditoria de Licenças) são os artefatos canônicos de execução da conformidade FOSS. Este plano de custos estabelece exclusivamente a governança sobre N1.4 e N4.4 (whitelist/blacklist, gatilhos, métricas, escalation), sem duplicar procedimentos operacionais. Invasão de escopo prevenida por referência cruzada: "Conforme EAP N1.4 (política) e N4.4 (auditoria), governado por este plano §4.5". O Plano de Qualidade (Área 5) governa critérios de aceite de testes (coverage ≥ 80%, UAT), não conformidade de licenças.

NC-C3 — Numeração de Processos no Glossário: O Glossário registra incorretamente "Processo 6.4 Estimar Custos". A numeração canônica é: Área 7 (Custos), Processo 7.2 (Estimar Custos). Esta inconsistência é registrada para saneamento na próxima revisão do Glossário (pós-M1).

NC-C4 — Regime de Freeze do TAP (Diretriz D3): O TAP é referência autorizativa congelada (última versão: 18/09/2026, anterior a todos os planos). Divergências textuais entre este plano e o TAP são leituras operacionais, não correções do termo autorizativo. Toda divergência é registrada como Nota de Contexto nesta seção. Fontes: TAP Controle de Versões; Premissa P9; Glossário §11; PMBOK 6ª §4.1.

## CONTROLE DE VERSÕES

| Versão | Data | Alteração | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 21/09/2026 | Emissão inicial: abordagem de custo zero, conformidade FOSS, métricas de substituição de EVM, FIG-1 e FIG-3 | Leonardo D. S. Setti |
| 1.1 | 21/09/2026 | Revisão crítica: P9 e Domínio de Medição incluídos; §4.5.2 reescrita como governança sobre N4.4 — zero invasão de escopo; remapeamento §4.9 de 8.3 para 7.1 + nota de interface com Qualidade; NC-C4 (freeze do TAP) adicionada; referência ao Plano de Integração no pipeline CI; reservas rejustificadas; ADR-003 referenciada; LGPL rejustificada; CCB com fonte TAP v3 §1.c; gatilho de marcos ajustado para 1; ADR-001 com status "quando emitida" | Leonardo D. S. Setti |
| 1.2 | 21/09/2026 | Refinamento final: N1.4 adicionada como fonte canônica junto a N4.4; whitelist expandida com PSF e Public Domain (ADR-001); delimitação de fronteiras com Qualidade inserida; FIG-2 reclassificada de "opcional" para "excluída" com justificativa GMV; NC-C2 aprimorada com reconciliação entre gatilho preventivo (5%) e fracasso formal (30%); tabela de abordagem expandida com coluna "Fonte Canônica"; seção 4.8 reestruturada com distinção alerta/fracasso; FIG-3 com exemplos reais da stack; texto não aderente removido; organização definitiva de tópicos e diagramas | Leonardo D. S. Setti |